ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для составления коммерческого предложения

Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на устройство покрытия из 2 слоев асфальтобетона на выезде с Развлекательного центра с  примыканием к автомобильной дороги -Кузнецовка- Большое село- Антоново.

Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.

Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе -22.

Контактное лицо: Юрлов Николай Михайлович.

Тел. +7-921-231-0071. Чистяков О. А.- т.м. +7 921 125 8489

Место выполнения работ:  Развлекательный центр в Y.E.S.

Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: ориентировачно в период с  15.07.2024г по  16.08. 2024г.г.

Материалы, Техника -Подрядчика.

Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.

Сроки предоставления коммерческого предложения:  до – 12.07.2024г

# Общая характеристика объекта.

Площадка под строительство выезда с Развлекательного центра находится на территории базы отдыха и туризма  Y.E.S.  Основание под укладку асфальтобетона  подготовлено.

Конструктивные решения и объемы работ.

Работы выполнить в соответствии с проектом 8/870-ГЧ.1 от 14.03.24г.

Состав работ состоит: 1) Выполнить обрезку существующего асфальтобетона фрезой в месте примыкания к дороге.

2) Выполнить подгрунтовочные работы с нанесением  слоя битумной эмульсии на основание из щебеночного основания.

3) Уложить нижний слой покрытия из асфальтобетона А16Нл на БНД 70/100 , h=0,04 м.

4) На нижний слой асфальтобетона нанести слой битумной эмульсии.

5) Выполнить работы по устройству вернего слоя покрытия из асфальтобетона А16Вл на БНД 70/100, h=0,04 м.

6) Объем работ составляет 240 м2. ( С учетом прирезки к сущ. дороги +6м2)

7) Установить дорожные знаки согласно проекта.

Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материал

-

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ.

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.

- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.

Коммерческая информация.

- В КП отразить стоимость работ за 1м2 укладки асфальтобетона, общая стоимость работ.

- Продолжительность и сроки выполнения работ .

- Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.